|  | BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő út 2. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkorm@btomaj.axelero.net |
| --- | --- |

Szám:      13-        /2010

Melléklet: -

E L Ő T E R J E S Z T É S

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. 11.08.

soros ülésére

Tárgy: 	Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előadó:       	Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: 	Csizmarik Eszter pályázati referens

Tárgyalja:	Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Európai Uniós és egyéb pályázatok előkészítésére létrehozott projekt menedzsment vezetője rendszeresen köteles beszámolni a Testületi Ülésen a Képviselő-testület által kijelölt pályázatok előkészítésének és megvalósításának állásáról. Ezen kötelezettségünknek is eleget téve terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé az alábbi tájékoztató szíves elfogadás céljából.

Európai Uniós pályázatok:

KDOP-2007-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007  „A holnap iskolája” – Iskola felújítás

Elnyert pályázat. Ahogy a Beszámolóban is részleteztem az iskola felújítás keretén belül a nyelvi labor kiválasztása, megrendelése és beépítése maradt hátra. A kivitelezővel közösen kiválasztva fog megvalósulni ez a része a pályázatnak. Ennek kapcsán, mint beszámoltam, határidő hosszabbítást kellett kérnünk 2010.12.15-ig, melyet hiánypótolni kell – a Támogatási Szerződés releváns mellékleteit, úgymint tevékenységütemezés, kifizetési ütemezés kell aktualizálva benyújtanunk. A beszámolóban tárgyalt építési engedély módosítás ügyét is be kell jelentenünk Támogatási Szerződés módosítás keretén belül. A módosítási kérelmet benyújtottam. Amint kiválasztottuk a nyelvi labort, változás bejelentés keretén belül tájékoztatnunk kell a Közreműködő Szervezetet a változásról.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0543 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – Interaktív táblák beszerzése

Elnyert pályázat. A Közreműködő Szervezettől sajnos nem kaptunk még értesítést.

KDOP-2007-2.1.1/D-2F-2009-0013 „Egy jobb kilátásért” – Kilátó építés

Elnyert pályázat. A közbeszerzési eljárás folyik, azonban míg nem fogadja el a tisztelt Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat módosítását addig nem tudjuk az eljárás tárgyalását lefolytatni. A pályázat önerejével kapcsolatban a Megyei Önkormányzat felfüggesztette a 7.200.000 Ft támogatást, a Badacsonytördemic Község Önkormányzata által megítélt 1.000.000 Ft még rendelkezésre áll. Amint lezártuk a közbeszerzést, tájékoztatni kell a Közreműködő Szervezetet.

# KDOP-2007-3.1.1/C-2008-0017 Városháza létrehozása

Elnyert pályázat. A pályázat költségvetésének csökkentése végett a Közreműködő 
Szervezet elkészíti az új költségvetést, megküldi a Támogatási Szerződés módosítását (határidő módosítással és építési engedély változással egybe szerkesztve). Ezek után be tudjuk küldeni a Neolit Kft végszámláját, hogy szállítói finanszírozással kiegyenlítse a hátralékot. Ezek után a záró elszámolási csomag benyújtására kerül sor.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0171  Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban

Elnyert pályázat. Elszámolási szakaszban vagyunk.

TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0004 Pályázat a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez

Elnyert pályázat. Elszámolási szakaszban vagyunk.

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0171 Tanulói Laptop program

Elnyert pályázat. A közbeszerzési eljárás lezárult, az Albacomp Kft-vel szerződéskötés van folyamatban. Ennek aláírása után a folyamatot be kell jelenteni a Közreműködő Szervezetnek.

KDOP-2009-4.1.1/B-09-2010-0002 Rekultiváció a Szénégető dűlőn

Elnyert pályázat. A Támogatási Szerződés elkészült.

Hazai támogatású pályázatok:

15/2009. (III. 17.) rendelet által kiírt pályázat – Sportöltöző felújítás

Elnyert pályázat.  Az elszámolást hamarosan elkészítjük.

1/2010. (I.19.) ÖM rendelet óvoda infrastrukturális fejlesztés - Nyílászárócsere

Elnyert pályázat. Az elszámolás folyamatát hamarosan elindítjuk.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.

Badacsonytomaj, 2010.11.08.

Krisztin N. László

polgármester